Приложение

к постановлению

от 12.09.2011 № 433

| 12. Мероприятия |
| --- |
| муниципальной целевой Программы «Реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского района на 2010-2013 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица №3 |

| Наименование мероприятий, источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Замена и реконструкция сетей канализации |
| 1.1.1. Перекладка напорного коллектора от КНС (Водстрой) 0,01км | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода электроэнергии |
|  | 26,52 | 26,52 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 7,48 | 7,48 |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.2. Реконструкция смотровых канализационных колодцев (31 шт) | 127,90 | 0 | 51,18 | 76,72 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода электроэнергии |
|  | 99,76 |  | 39,91 | 59,85 |  | местный бюджет |  |  |
|  | 28,14 |  | 11,27 | 16,87 |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.3. Проведение промышленной промывки канализационных сетей (590 п.м.) | 312,1 | 12,7 | 172,2 | 127,2 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода электроэнергии |
|  | 243,45 | 9,91 | 134,32 | 99,22 |  | местный бюджет |  |  |
|  | 68,65 | 2,79 | 37,88 | 27,98 |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.4. Реконструкция КНС в микрорайоне «Водстрой» | 111,7 | 0 | 111,7 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода электроэнергии |
|  | 89,36 |  | 89,36 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 22,34 |  | 22,34 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.1.5 Ремонт напорного коллектора КНС в микрорайоне «Водстрой» | 267,69 | 0 | 267,69 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода электроэнергии |
|  | 214,15 |  | 214,15 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 53,54 |  | 53,54 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО | 853,39 | 46,7 | 602,77 | 203,92 | 0 |  |  |  |
|  | 673,24 | 36,43 | 477,74 | 159,07 |  | местный бюджет |  |  |
|  | 180,15 | 10,27 | 125,03 | 44,85 |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2. Теплоснабжение |
| 2.1. Замена существующих котлов на котлы нового поколения (с КПД не менее 80%) |
| 2.1.1. Замена котла и котельного оборудования на энергосберегающее оборудование, расположенного на проходной базы (1 шт). | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | всего | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода угля, снижение расхода электроэнергии |
|  | 78 | 78 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 22 | 22 |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2.1.2. Замена котла и котельного оборудования на энергосберегающее оборудование, расположенного в здании гаража (1 шт). | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода угля, снижение расхода электроэнергии |
|  | 70 |  | 70 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 60 |  | 60 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО | 230 | 100 | 130 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 148 | 78 | 70 | 0 |  | местный бюджет |  |  |
|  | 82 | 22 | 60 | 0 |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2.2. Замена и модернизация сетей теплоснабжения |
| 2.2.1. Замена участка теплотрассы от котельной СМУ (42,5 м) | 26,2 | 26,2 | 0 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода угля, снижение потерь тепловой энергии |
|  | 20,96 | 20,96 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 5,24 | 5,24 |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО | 26,2 | 26,2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | 20,96 | 20,96 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | 5,24 | 5,24 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |  |  |
| 2.3. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |
| 2.3.1. Капитальный ремонт кровли автогаража (над котельной) 1100 м2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода угля, снижение расхода электроэнергии |
|  | 80 |  |  | 80 |  | местный бюджет |  |  |
|  | 80 |  |  | 80 |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2.3.2.Строительство тепловых камер на тепловых сетях МИС (5 шт.) | 34,33 | 20,6 | 13,73 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение потерь тепловой энергии |
|  | 27,46 | 16,48 | 10,98 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 6,87 | 4,12 | 2,75 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2.3.3. Замена подпиточного насоса на котельной №4 (Алт.ГТУ) | 8,94 | 8,94 | 0 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода электроэнергии |
|  | 7,15 | 7,15 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 1,79 | 1,79 |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2.3.4. Замена сетевого насоса на котельной №4 (АлтГТУ) на К100-80-160а | 13,9 | 13,9 | 0 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода электроэнергии |
|  | 11,12 | 11,12 | 0 | 0 | 0 | местный бюджет |  |  |
|  | 2,78 | 2,78 |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2.3.5. Замена трубы дымовой на котельной №2 (МОУ ПСОШ №2) | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | снижение расхода угля, снижение расхода электроэнергии |
|  | 113,62 |  | 113,62 |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 986,38 |  | 986,38 |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2.3.6. Капитальный ремонт стены и крыши здания котельной №4 (АлтГТУ) | 91,65 | 91,65 | 0 | 0 | 0 |  | Предприятия коммунального комплекса | Снижение расхода угля, снижение расхода электроэнергии |
|  | 73,32 | 73,32 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 18,33 | 18,33 |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2.3.7. Модернизация котельной №6 (МИС) и тепловых сетей | 25777,06 | 0 | 112,76 | 12664,3 | 13000,0 |  | Администрация района Предприятия коммунального комплекса | Снижение расхода угля, снижение расхода электроэнергии |
|  | 19700,0 | 0 | 0 | 9700,0 | 10000,0 | Краевой бюджет* |  |  |
|  | 4930,0 | 0 | 0 | 2430,0 | 2500,0 | Бюджет района* |  |  |
|  | 1145,45 | 0 | 111,63 | 533,81 | 500,0 | Бюджет сельсовета |  |  |
|  | 1,61 | 0 | 1,13 | 0,48 | 0 | Внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО | 27255,88 | 135,09 | 1296,49 | 12824,3 | 13000,0 |  |  |  |
|  | 19700,0 | 0 | 0 | 9700,0 | 10000,0 | Краевой бюджет* |  |  |
|  | 4930,0 | 0 | 0 | 2430,0 | 2500,0 | Бюджет района* |  |  |
|  | 1528,12 | 108,07 | 306,23 | 613,81 | 500,0 | Местный бюджет |  |  |
|  | 1097,76 | 27,02 | 990,26 | 80,48 | 0 | Внебюджетные источники |  |  |
| 3 Техническое перевооружение предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 3.1. Установка системы технического контроля на ассенизаторские автомобили (5 шт). | 64,3 | 64,3 | 0 | 0 |  |  | Предприятия коммунального комплекса | улучшение обслуживания населения |
|  | 0 | 0 |  |  |  | местный бюджет |  |  |
|  | 64,3 | 64,3 |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО | 64,3 | 64,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | местный бюджет |  |  |
|  | 64,3 | 64,3 | 0 | 0 |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4. Погашение кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 4.1. Погашение задолженности МУП "ЖКХ" | 990,69 | 990,69 | 0 | 0 |  |  | Администрация сельсовета |  |
|  | 652 | 652 | 0 | 0 |  | местный бюджет |  |  |
| ИТОГО: | 990,69 | 990,69 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 652 | 652 | 0 | 0 |  | местный бюджет |  |  |